|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.0 | JL | AL | AL | 03/02/2021 | Versión original |

*REGISTRO DE INCIDENTES*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| Aplicación móvil de hospitales privados para monitoreo y rastreo en tiempo real de casos de COVID 19 en un radio específico. | **ACHP** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Incidente** | **Involucrados y Fecha de Incidente** | **Descripción** | **Prioridad** | **Responsables** | **Fecha de Solución** | **Estado** | **Solución Final** |
| Urgente | Usuario Finales  2020-11-30 | Al momento de ingresar y validar la cédula una persona extranjera | Alta | IM | 2020-12-02 | Aprobado | Se agregó al validador la opción de elegir entre cedula o pasaporte. |
| DS | 2020-12-03 |
| JL | 2020-12-04 |
| Importante | Usuario Finales  2020-12-06 | Error al conectarse con la tabla de las zonas semaforizadas | Alta | IM | 2020-12-07 | Aprobado | Se volvió a cargar los datos de la tabla delimitada para corregir errores. |
| DS | 2020-12-09 |
| JL | 2020-12-11 |
| Media | Usuario Finales  2021-01-04 | Notificaciones de los consejos en la aplicación no diferenciados por zonas | Media | IM | 2021-01-11 | Aprobado | Se designó colores a los mensajes de acuerdo a la semaforización de las zonas de peligro de contagio:  Verde (seguro), amarillo (preventivo), rojo(peligro). |
| DS | 2021-01-15 |
| JL | 2021-01-18 |
| Media | Usuario Finales  2021-01-20 | El diseño de las ventanas hace que no se diferencie con las letras tanto en títulos como en subtítulos | Media | IM | 2021-01-22 | Aprobado | Se rediseñó el modelo de las ventanas, eligiendo colores que no opaquen los Títulos y subtítulos, para hacer más amigable y cómoda su visualización. |
| DS | 2021-01-24 |
| JL | 2021-01-25 |
| Urgente | Estadista Hospitales Privados  2021-01-20 | La aplicación permite hacer capturas de pantalla y eso va en contra del acuerdo de confidencialidad de los datos estadísticos de los pacientes y la no divulgación de la información. | Alta | IM | 2021-01-25 | Aprobado | Se implementó una herramienta que evita que los usuarios puedan hacer capturas o grabar desde sus dispositivos móviles con programas nativos o instalados, para evitar el incumplimiento de la privacidad de los datos proporcionados. |
| DS | 2021-01-27 |
| JL | 2021-01-27 |