|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.0 | IM | IM | AL | 22/11/20 | Culminación de informe |

*INFORME DE MÉTRICAS DE CALIDAD*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| **Aplicación móvil de hospitales privados para monitoreo y rastreo en tiempo real de casos de COVID 19 en un radio específico.** | **ACHP** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE MÉTRICAS** | | | | | | | |
| ***Factor Relevante de Calidad*** | ***Métrica de calidad*** | ***Método de Medición*** | ***Objetivo de Calidad*** | ***Tolerancia(Variación permisible de la métrica)*** | ***Medición de Métrica*** | | ***Observaciones*** |
| ***Fecha*** | ***Resultado Obtenido*** |
| Integrabilidad | IPI = Índice de desempeño de integrabilidad | 1.Se obtendrá información de acuerdo a la manera en la que se integren los componentes del sistema que fueron desarrollados separadamente. | Para el IPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95. | ± 10% | Frecuencia, semanal.  Medición, lunes en la mañana. | 0.85 | Se encontraron ciertos problemas de integración que fueron resueltos de la manera más optima |
| Performance del Proyecto | SPI= Índice de Desempeño del Cronograma Acumulado. | 1.Se obtendrá información acerca de los avances reales, con respecto a su fecha de inicio y fecha de fin, los cuales se encontrarán en la página de trello.  2. El índice será calculado con el número de tareas por sección dividido para el numero de tareas hechas. | Para el SPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95. | ± 10% | Frecuencia, semanal.  Medición, lunes en la mañana. | 1.0 | El resultado del indicador muestra que se ha realizado el trabajo planificado para cada fecha, debido a que los entregables se realizaron en las fechas acordadas. |
| Funcionabilidad | FPI = Índice de desempeño de funcionabilidad | La información se obtendrá de las pruebas que se realizaran de la aplicación, | Para el FPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 | ± 10% | Frecuencia, mensual.  Medición, primer lunes al mes en la mañana. | 0.85 | En la pruebas de compatibilidad se encontraron fallos, los cuales fueron resueltos de la manera más urgente posible. |
| Interoperabilidad | IOPI = Índice de desempeño de Interoperabilidad | Este índice será medido de acuerdo a la conexión que tendrá con la base de datos de los hospitales privados. | Para el IOPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 | ± 10% | Frecuencia, por hito | 1.0 | El resultado del indicador muestra que las pruebas de conexión fueron realizadas correctamente . |
| Modificabilidad | MODI = Índice de Modificabilidad | Este índice será medido de acuerdo a la posibilidad de que la aplicación final pueda ser modificada | Para el MODI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 | ± 10% | Frecuencia,  Solo al final de la entrega | 1.0 | Al haber sido planeada con propósito de extender el uso hacia otras regiones y a hospitales públicos la modificabilidad es alta |
| Mantenibilidad | MI = Índice de Mantenibilidad | Este índice será medido de acuerdo a la facilidad de que la aplicación final pueda ser dada mantenimiento | Para el MI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 | ± 10% | Frecuencia, por hito | 0.9 | El índice de mantenimiento se encuentra en el límite previsto debido a que se prevé que el mantenimiento presente cierta dificultad con las conexiones a base de datos. |